# **STR מסמך סיכום עבור ביצוע סבב / ספרינט**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם המערכת:** | סופר-פארם/ **Super-Pharm** | | | | **גרסה:** | **Web,Mobile** |
| **מס' סבב / ספרינט:** | **15** | **תאריך התחלה:** | | **04/07/24** | **תאריך סיום:** | 11/07/24 |
| **סוג/י הבדיקות:** | **פונקציונאלי ולא פונקציונאלי** | | | | | |
| **שם המדווח/ת:** | **עדן ניב ועידו** | | **תפקיד:** | **בודקים** | **תאריך דיווח:** | 11/07/24 |

# 

# **תוצאות הסבב / ספרינט לפי רכיב נבדק**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **רכיב - נבדק  (מספר דרישה / תת דרישה)** | **שם בודק/ת** | **סה"כ מסמכי בדיקה שנקבעו לדרישה** | **מסמכי בדיקה שנבדקו** | **% נבדק** | **מסמכי בדיקה תקינים - מתוך האחוז שנבדק** | **מסמכי בדיקה שנכשלו** | **כמות תקלות שנשארו פתוחות** | **מוכנות המערכת**  **1- 5 (1 לא מוכנה, 5 אחלה מוכנה)** |
| **1.1** התחברות לקופה למימוש הקופונים | **ניב קוטק** | **4** | **4** | 100% | **4** | 0 | 0 | **5** |
| **1.2**  בדיקת מלאי של מוצרים | **ניב קוטק** | **4** | **4** | 100% | **3** | **1** | **2** | **4** |
| **1.3**  מחיקה מרשימת הקניות | **ניב קוטק** | **2** | **2** | 100% | **2** | 0 | 0 | **5** |
| **2.1**  העברת הסל לאפליקציה | **עידו חתואל** | 2 | 2 | 100% | **1** | **1** | **1** | **4** |
| **2.2**  הוספה והורדה של כמות לאותו מוצר | **עידו חתואל** | 4 | 4 | 100% | **3** | **1** | **3** | **4** |
| **2.3**  הזמנת סל הקניות | **עידו חתואל** | 4 | 4 | 100% | **1** | **3** | **3** | **3** |
| **3.1**  עריכת פרטים אישיים | **עדן צברי** | 4 | 4 | 100% | **4** | 0 | 0 | **5** |
| **3.2**  איפוס סיסמה | **עדן צברי** | 4 | 4 | 100% | **4** | 0 | 0 | **5** |
| **3.3**  עדכון הגדרות אישיות | **עדן צברי** | 2 | 2 | 100% | **2** | 0 | 0 | **5** |
| **4.1**  שימושיות | **ניב קוטק** | **1** | **1** | 100% | 0 | **1** | **6** | **3** |
| **4.2**  תאימות - דפדפנים | **עידו חתואל** | **1** | **1** | 100% | **1** | 0 | 0 | **5** |
| **4.3**  תאימות – מערכת הפעלה | **עדן צברי** | **1** | **1** | 100% | 0 | **1** | **2** | **3** |

# 

# **ריכוז תקלות לסבב**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **קריטריון הריכוז** | **סטטוס** | | | | **סה"כ תקלות** |
| **חדשה** | **בתיקון (בפיתוח)** | **בבדיקה (תוקן ועוד לא נבדק)** | **סגורה** |
| קריטי | 1 |  |  |  | 1 |
| גבוה | 2 |  |  |  | 2 |
| בינוני | 10 |  |  |  | 10 |
| נמוך | 4 |  |  |  | 4 |
| **סה"כ** | **17** |  |  |  | **17** |

# 

# **מסקנות ביצוע הסבב**

תהליך העבודה עבר בצורה חלקה, רמת הביצוע הייתה גבוהה והצוות עבד בשיתוף פעולה מלא ועמד בזמנים ובקריטריונים שנקבעו מראש בצורה מעולה.

כל משימות הפרויקט שהוגדרו הושלמו בהצלחה.

1. **המלצות לסבב הבא**

ההמלצות העיקריות הן שימור המצב הקיים של רמת המקצועיות, הפרודוקטיביות ושיתוף הפעולה המקצועי.

**המלצות לשינוי:**

יש להרחיב את הבדיקות הלא פונק' כדי לכלול בדיקות עומסים במיוחד בתקופות עומס גבוהות כמו חגים ומבצעי מכירות.